- 配置管理

6.1课程工具标识

工具标注：本部分使用了以下课程介绍的工具完成配置管理。

·Git（版本控制）

·GitHub（远程仓库+CI/CD）

·GitHub Actions（持续集成与持续部署）

·pubspec.lock（依赖锁定）

·Supabase Migrations（数据库配置管理）

6.2 配置管理目标

配置管理共有四个目标，分别是：一、可追溯，每一次功能变更、文档修改、测试结果都有明确的文件记录和提交记录；二、可复现，通过锁定依赖（pubspec.lock）和标准化命令，保证项目可在任意环境下重新构建和测试；三、可交付，明确交付包范围，避免漏交源码、报告、UML文件或配置文件；四、可回退，基于Git历史记录，支持版本回退和问题定位。

6.3 配置项清单

| 配置项 | 路径 | 类型 | 管理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flutter源码 | lib/ | 源代码 | Git跟踪 |
| 自动化测试代码 | test/ | 测试代码 | Git跟踪 |
| 项目依赖声明 | pubspec.yaml | 配置文件 | Git跟踪 |
| 依赖版本锁定 | pubspec.lock | - 锁文件 | Git跟踪 |
| 代码规范配置 | analysis_options.yaml | - 配置文件 | Git跟踪 |
| CI/CD工作流 | .github/workflows/flutter-ci-cd.yml | - 自动化配置 | Git跟踪 |
| 数据库结构/迁移 | supabase/migrations/ | - SQL脚本 | Git跟踪 |
| 种子数据 | supabase/seed | - SQL脚本 | Git跟踪 |
| 各平台工程文件 | android/,ios/,web/,linux/,macos/,windows/ | - 工程配置 | Git跟踪 |
| 项目报告与文档 | docs/ | - 文档 | Git跟踪 |
| UML源文件 | docs/uml/ | - 设计文件 | Git跟踪 |
| 项目README | README.md | - 文档 | Git跟踪 |

6.4 不纳入版本控制的内容

| 内容 | 原因 |
| --- | --- |
| build/ | 编译产物，可随时重新生成 |
| .dart_tool/ | 本地工具缓存，与环境相关 |
| IDE配置文件（如.vscode/,.idea/） | 与个人开发环境相关 |
| SUPABASE_URL、SUPABASE_AN0N_KEY | 敏感信息，通过环境变量或GitHub Secrets注入 |
| 真实支付证书/密钥 | 安全风险，不提交到仓库 |

6.5 版本控制

6.5.1 分支管理

| 分支 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 课程大作业主线和最终提交基线 |
| feature/* | 功能开发分支（如feature/user-booking） |
| docs/* | 文档整理分支 |
| fix/* | 缺陷修复分支 |

本项目采用小团队简化流程：主要在main分支进行小步提交，确保每次提交后flutter test通过。

6.5.2 版本命名规则

| 版本 | 对应功能 |
| --- | --- |
| v0.1.0 | Flutter 工程初始化+三端入口骨架 |
| v0.2.0 | 普通用户端：预约、取消、查看 |
| v0.3.0 | 司机端：任务、统计、位置共享 |
| v0.4.0 | 后台：车辆/司机管理、实时监控 |
| v0.5.0 | 调度、支付、信用、通知、数据分析 |

6.5.3 提交信息规范

| 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat：用户端预约车次功能 |
| fix | 缺陷修复 | fix：司机端位置共享断连问题 |
| docs | 文档 | docs：补充配置管理章节 |
| test | 测试 | test：增加取消预约扣分测试 |
| refactor | 重构 | refactor：优化调度状态管理 |
| chore | 构建/配置 | chore：升级Flutter依赖 |

6.6 变更控制流程

为规范项目变更，确保每次修改都有记录、可追溯、可回退，制定如下变更控制流程：

第一步，提出变更。任何团队成员发现问题或提出新需求时，可通过口头沟通、即时消息或会议记录方式提出变更申请。

第二步，判断影响范围。由项目负责人或技术负责人评估本次变更的影响范围，包括：是否涉及核心功能（预约、支付、调度、位置共享等），是否需要修改需求文档或设计文档，是否影响已有测试用例。

第三步，分支判断与操作。若影响核心功能，必须先更新对应的需求文档（docs/02_项目需求.md）或设计文档（docs/03_项目设计.md），并在文档中标注变更内容、变更原因和变更日期。然后再进行代码或配置的修改。若不涉及核心功能，可以直接修改源码、配置文件或文档，无需提前更新需求/设计文档。

第四步，实现变更。在相应的开发分支（如feature、fix、docs）上完成代码或文档修改。若项目规模较小，也可以在main分支上直接提交。

第五步，执行自动化测试。本地运行flutter test，确保所有已有测试用例通过。若新增功能，需同步补充对应的测试用例。

第六步，测绘结果判断。若测试通过，将变更提交到本地仓库，并推动到远程仓库。提交信息需遵循第6.5.3节规定的提交规范（如feat：用户端预约车次功能）。若测试不通过，根据测试报告定位缺陷，修复问题后返回第4步重新实现变更，直到所有测试通过为止。

第七步，形成新基线。变更合入main分支后，更新相应的基线版本（参考第6.7节基线管理），并在项目报告中记录本次变更的简要说明。

6.7 基线管理

| 基线 | 包含内容 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | docs/02_项目需求.md+docs/uml/use_case_diagram.puml | 功能需求、业务规则、验收标准完整 |
| 设计基线 | docs/03_项目设计.md+docs/uml/*.puml | 架构、模块、数据模型、核心流程完整 |
| 源码基线 | lib/+test/+pubspec.yaml | 三端功能可运行，测试通过 |
| 测试基线 | docs/05_项目测试.md+test/ | 关键主流程+业务规则自动化测试通过 |
| 交付基线 | README+docs+源码+测绘+配置 | 满足课程提交清单要求 |

6.8 CI/CD配置管理

工具标注：本部分使用GitHub Actions完成持续集成与持续部署

| 项目 | 配置内容 |
| --- | --- |
| 工作流文件 | .github/workflows/flutter-ci-cd.yml |
| 触发条件 | 推送到main、指向main的PR、手动触发 |
| CI步骤 | 安装依赖->格式检查->静态分析->自动化测试->Web构建 |
| CD步骤 | main分支验证通过后，将后台管理端Web部署到GitHub Pages |
| 部署入口 | 后台管理端（--dart-define=APP_MODE=admin --dart-define=BACKEND=mock） |
| Pages配置要求 | 仓库 Settings > Pages > Build and deployment 选择 GitHub Actions |

6.9 依赖与后端配置管理

6.9.1 Flutter依赖管理

使用pubspec.yaml声明依赖，使用pubspec.lock锁定精确版本，安装命令为flutter pub get

6.9.2 环境配置管理

通过 --dart-define实现多环境配置：

| 环境变量 | 可选值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APP_MODE | passenger/driver/admin | 三端入口切换 |
| BACKEND | auto/mock/supabase | 后端模式切换 |

6.9.3 Supabase配置管理

| 配置项 | 管理方式 |
| --- | --- |
| 数据库结构 | supabase/migrations/下的SQL迁移脚本 |
| 演示数据 | supabase/seed/下的SQL种子文件 |
| 敏感信息 | 通过 --dart-define或GitHub Secrets注入，不提交到仓库 |
| CI默认策略 | 使用BACKEND=mock，避免公开仓库依赖私有Supabase |

6.10 构建与验证命令

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| flutter pub get | 安装依赖 |
| dart format lib test | 格式化代码 |
| flutter analyze | 静态分析 |
| flutter test | 执行自动化测试 |
| flutter build web --release --dart-define=APP_MODE=admin | 构建后台管理端Web |
| flutter run --dart-define=APP_MODE=passenger | 启动普通用户端 |
| flutter run --dart-define=APP_MODE=driver | 启动司机端 |
| flutter run -d chrome --dart-define=APP_MODE=admin | 启动后台管理端 |

6.11 交付包结构

最终提交的目录结构如下：

school_bus_app/

├── lib/                    # Flutter 源码

├── test/                   # 自动化测试

├── docs/                   # 项目报告 + UML + 文档

├── android/                # Android 平台工程

├── ios/                    # iOS 平台工程

├── web/                    # Web 平台工程

├── linux/                  # Linux 桌面工程

├── macos/                  # macOS 桌面工程

├── windows/                # Windows 桌面工程

├── supabase/               # 数据库迁移与种子数据

├── .github/workflows/      # CI/CD 配置

├── pubspec.yaml            # 依赖声明

├── pubspec.lock            # 依赖锁定

├── analysis_options.yaml   # 代码规范

├── README.md               # 项目说明

└── 校车管理系统_技术方案.md  # 技术方案文档

6.12 配置管理总结

| 管理维度 | 使用工具/方法 | 关键文件/位置 |
| --- | --- | --- |
| 版本控制 | Git + GitHub | 本地仓库+远程仓库 |
| 分支策略 | Git Flow简化模型 | .git配置 |
| 依赖管理 | pubspec.yaml + lock | 项目根目录 |
| 环境配置 | --dart-define | 启动命令/CI |
| 敏感信息 | GitHub Secrets | 仓库Settings |
| CI/CD | GitHub Actions | .github/workflows |
| 数据库迁移 | Supabase Migrations | supabase/migrations/ |
| 代码规范 | analysis_options.yaml | 项目根目录 |
| 文档管理 | Markdown+Git | docs/目录 |